# 附件

各市州长江入河排污口整治工作进展（截至9月底）

| 序号 | 市州 | 任务总数 | 标识牌情况 | 监测情况 | 2022年计划整治情况 | 整治总体情况 | 整治分类情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拟树标牌数量 | 已树标牌数量 | 可监测数量 | 拟监测数量 | 已监测数量 | 计划总数 | 取缔 | 工程整治 | 其他整治 | 累计已完成整治数量 | 2022年已完成整治数量 | 已取缔数量 | 已完成工程 整治数量 | 其它完成整治数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年 | 累计 | 2022年 |
| 1 | 武汉市 | 1842 | 454 | 421 | 579 | 579 | 526 | 460 | 5 | 35 | 420 | 1651 | 438 | 118 | 4 | 215 | 24 | 1331 | 410 |
| 2 | 黄石市 | 507 | 171 | 171 | 294 | 294 | 294 | 17 | 7 | 3 | 7 | 379 | 32 | 91 | 9 | 49 | 7 | 246 | 16 |
| 3 | 十堰市 | 401 | 167 | 142 | 144 | 144 | 144 | 250 | 60 | 68 | 122 | 372 | 231 | 88 | 56 | 86 | 54 | 198 | 121 |
| 4 | 襄阳市 | 990 | 127 | 127 | 503 | 503 | 503 | 179 | 38 | 13 | 128 | 758 | 570 | 205 | 79 | 50 | 44 | 506 | 447 |
| 5 | 宜昌市 | 1973 | 568 | 526 | 668 | 668 | 668 | 411 | 48 | 92 | 271 | 1604 | 308 | 144 | 30 | 70 | 17 | 1463 | 261 |
| 6 | 荆州市 | 1824 | 164 | 164 | 1237 | 1101 | 815 | 951 | 73 | 237 | 641 | 1061 | 762 | 190 | 71 | 176 | 143 | 675 | 528 |
| 7 | 荆门市 | 619 | 161 | 161 | 293 | 293 | 293 | 179 | 2 | 56 | 121 | 485 | 170 | 55 | 2 | 103 | 49 | 326 | 119 |
| 8 | 鄂州市 | 558 | 149 | 149 | 217 | 217 | 207 | 174 | 36 | 5 | 133 | 346 | 129 | 130 | 28 | 17 | 5 | 199 | 95 |
| 9 | 孝感市 | 754 | 69 | 69 | 194 | 194 | 194 | 224 | 6 | 84 | 134 | 507 | 224 | 36 | 6 | 98 | 84 | 373 | 134 |
| 10 | 黄冈市 | 1168 | 222 | 222 | 579 | 579 | 579 | 332 | 32 | 54 | 246 | 616 | 319 | 144 | 32 | 111 | 54 | 390 | 233 |
| 11 | 咸宁市 | 329 | 101 | 101 | 258 | 258 | 258 | 133 | 15 | 8 | 110 | 215 | 189 | 33 | 16 | 14 | 8 | 168 | 165 |
| 12 | 恩施州 | 781 | 56 | 56 | 701 | 423 | 423 | 311 | 4 | 27 | 281 | 370 | 163 | 20 | 1 | 98 | 24 | 252 | 138 |
| 13 | 仙桃市 | 358 | 153 | 117 | 295 | 295 | 240 | 164 | 20 | 137 | 7 | 269 | 87 | 57 | 18 | 210 | 62 | 14 | 7 |
| 14 | 天门市 | 263 | 30 | 30 | 204 | 123 | 123 | 194 | 26 | 25 | 143 | 196 | 161 | 40 | 11 | 11 | 8 | 145 | 142 |
| 15 | 潜江市 | 113 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 43 | 6 | 3 | 34 | 70 | 14 | 13 | 3 | 12 | 1 | 45 | 10 |
| 合计 | 12480 | 2680 | 2544 | 6252 | 5757 | 5353 | 4022 | 378 | 847 | 2798 | 8829 | 3797 | 1364 | 366 | 1320 | 584 | 6331 | 2826 |

备注：此项任务不涉及随州市和神农架林区